ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области» за 6 месяцев 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальный проект** **1** «Благоустройство территорий» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6060,4 | 6060,4 | 773,7 | 5286,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство детской спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Боковский, ст-ца Боковская, пер. Комсомольский, 67 (установка оборудования, устройство покрытий) | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 3431,5 | 3431,5 | 773,7 | 2657,8 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Реализация мероприятия по приобретению детского игрового оборудования | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 2628,9 | 2628,9 | 0,0 | 2628,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 2**  Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 1000,0 | 1000,0 | 740,0 | 260,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на проведение проверки определения сметной стоимости по виду работ благоустройства общественных территорий | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 260,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Расходы по разработке дизайн-проекта | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2,3  Расходы по разработке дизайн-проекта | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Муниципальный проект** **3** «Формирование комфортной городской среды на территории Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 30031,0 | 30031,0 | 8970,0 | 21061,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Реализация программы | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 30031,0 | 30031,0 | 8970,0 | 21061,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 37091,4 | 37091,4 | 10483,7 | 26607,7 |

**Пояснительная записка к отчету об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области»**

**за 6 месяцев 2025 года**

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 37091,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 37091,4 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 10483,7 тыс. рублей или 26,28 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Боковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя муниципальные проекты и комплекс процессных мероприятий:

муниципальный проект 1 – «Благоустройство территорий»;

комплекс процессных мероприятий 2: - «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятия»

муниципальный проект 2 - Формирование комфортной городской среды на территории Боковсого сельского поселения Боковского района Ростовской области», направленный на достижение регионального проекта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 08.09.2023 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», единый аналитический план реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области» на 2025год

На реализацию муниципального проекта 1 на 2025 год предусмотрено 6060,4 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 6060,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 773,7 тыс. рублей или 12,77 %.

В рамках муниципального проекта предусмотрена реализация -х проектов:

1.«Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство детской спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Боковский, ст-ца Боковская, пер. Комсомольский, 67 (установка оборудования, устройство покрытий). По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 773,7 тыс. руб. при плане 3431,5 тыс. руб. или 22,55%

2. «Реализация мероприятия по приобретению детского игрового оборудования». По состоянию на 01.07.2025 идет процесс заключения муниципального контракта с подрядчиков.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 на 2025 год предусмотрено 1000,0 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 1000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 740,0 тыс. рублей или 74,0 %.

На реализацию муниципального проекта 3 на 2025 год предусмотрено 30031,0 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 30031,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 8970,0 тыс. рублей или 29,87 %.

В рамках муниципального проекта предусмотрена реализация 1 проекта:

1 Реализация программ формирования современной городской среды. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 8970,0,0тыс. руб. при плане 30031,0 тыс. руб. или 29,87%. Произведена оплата аванса в соответствии с муниципальным контрактом.

Контрольное событие: Улучшение благоустроенности населенных пунктов. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковсого сельского поселения Боковского района Ростовской области» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.